27/04:

* Se crean los grupos.
* Debate sobre la temática del proyecto.
  + Tormenta de ideas.
* Reunión de todos los componentes por Discord y WhatsApp.
* De la documentación se encarga Desirée Zatón.

07/05:

* Diseño y estructura de la página.
* Desarrollo de ideas.
* División de tareas.

09/05:

* Desirée se encarga de buscar información y aportar ideas para la página web.
* Juanjo y César Ferreras crearon un logotipo.
* Alejandro aportó ideas para el HTML.
* Todos los componentes del grupo comparan la idea principal con páginas web de compra/venta consolidadas.

16/05:

* Reunión de todos los componentes sobre las ideas e información recopilada.
* Juanjo se encarga de crear la base de datos.
* Desirée aporta la información necesaria para la base de datos y Css.
* Alejandro detalla los campos.
* César Ferreras se encarga del HTML.
* Todos los componentes del grupo piensan en el eslogan para el diseño de la página.
* De nuevo reunión, esta vez por Discord.

18/05:

* Alejandro introduce en Excel toda la información dada por Desirée para la base de datos y crea tablas.
* Desirée continúa recopilando información y ayudando a Alejandro.
* César construye tableros en Trello para su correcta organización y continúa diseñando la parte del login.

21/05:

* Alejandro y Desirée continúan con el esquema de la base de datos.
* César Ferreras continúa con el HTML.
* Desirée se encarga de editar (Photoshop).

23/05:

* Juanjo continúa con la base de datos (PHPmyadmin).
* Desirée y César Ferrreras se encargan de HTML.
* Alejandro completa cuadro de datos.

28/05:

* Le pedimos a Juanjo (está enfermo) que nos pasara la base de datos vía Discord, WhatsApp, para así, terminarla entre César y Desirée.
* Seguimos construyendo el HTML entre los dos.
* Desirée evalúa y apunta los errores y se encarga del diseño (imágenes).

30/05:

* Desirée recopila toda la información ya terminada para la página web y enviarla, mira funcionalidades de PHP, hace el formulario y HTML de log-out y se encarga de todas las fotos.
* César Ferreras se encarga de SQL.
* Alejandro hace un formulario de GitHub y HTML.

31/05:

* Desirée se pone a hacer por su cuenta el css y busca como interactuar la base de datos con PHP.
* César Ferreras termina el SQL y continúa con el HTML.
* Alejandro se encarga de seguir introduciendo datos en la base de datos y hace un esquema de la página, de la parte del producto (lo que se va a mostrar).

01/06:

* Alejandro inserta información en la base de datos junto con Desirée y colabora en HTML (iframe).
* Desirée hace parte del HTML.

04/06:

* Desirée y Alejandro se encargan de la base de datos.
* Desirée busca como conectar el login con PHP.
* César Ferreras se encarga de conectar la base de datos a la página web (PHP).

05/06:

* Desirée trabaja en el Log On (HTML, CSS y PHP).
* César Ferreras continúa con PHP.
* Alejandro se encarga de la base de datos.
* Juanjo recopila información para continuar introduciéndolo en la base de datos.

- Frameworks: Microsoft Office, elementos de comunicación (Discord, WhatsApp y Trello).

- Referencias (estándares): Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés, MediaMarkt, W3School, AliExpress.

- Manuales: W3School.

- Guía de estilos.

- Herramientas: NetBeans, Atom, Photoshop.

- Documentar (una bitágora, el código, las funcionalidades…).